PLAN DE PRUEBAS

SEAL - SISTEMA DE ELABORACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
LEGAL DE CONTRATOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI

PROFESORA:

Alicia Primero Álvarez

GRUPO:

DS01SV-25

INTEGRANTES:

Hugo Mauricio Romero Rodríguez
Miguel Ángel Leal Pérez
Miguel Ángel Durazno Martínez
Omar Hernández Cervantes

10 de agosto de 2026

San Juan del Río, Qro.

ÍNDICE

- Objetivo, alcance y exclusiones

- Estrategia, ambiente y responsables

- Criterios de entrada, salida y severidad

- Matriz de trazabilidad

- Resumen de ejecución

- Casos de prueba, resultados y evidencias

- Cobertura pendiente y riesgos

- Procedimiento de evidencia, incidencias y aprobación

# 1. OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES

## 1.1 Objetivo

Definir y documentar las pruebas que comprueban el comportamiento de SEAL antes de su liberación. Para cumplir la rúbrica, cada caso ejecutado incluye escenario, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia localizable.

## 1.2 Alcance probado

- Lógica de placeholders y renderizado seguro de contratos.

- Integración del formulario de inicio de sesión con respuestas API simuladas.

- Disponibilidad básica del frontend y endpoint de salud en producción.

- Carga concurrente del login con 50 usuarios virtuales.

- Accesibilidad, mejores prácticas, SEO y rendimiento mediante Lighthouse.

- Construcción/lint de frontend, HTTPS, contenedores y auditoría de dependencias.

## 1.3 Exclusiones y limitaciones

No se presentan como aprobados los flujos que no cuentan con evidencia reproducible: CRUD completo de usuarios, versionado y bloqueo de contratos, asignación/aprobación, firma móvil real, notificaciones, bitácora, IA con servicio externo y recuperación de contraseña con correo real. Se registran como cobertura pendiente en la sección 7.

Regla de honestidad: La cobertura de 100 % de líneas corresponde únicamente a tres utilidades seleccionadas (46 líneas), no al backend completo.

# 2. ESTRATEGIA, AMBIENTE Y RESPONSABLES

| Nivel | Herramienta | Cobertura | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaria / caja blanca | Jest | Funciones de placeholders, escape, render y hash | Equipo de desarrollo |
| Integración UI | Playwright | Login válido e inválido con API interceptada | QA / frontend |
| Carga | k6 | GET /login y /api/health con 50 VUs | QA / infraestructura |
| Calidad web | Lighthouse | Performance, accesibilidad, mejores prácticas y SEO | QA / frontend |
| Infraestructura | Docker, Nginx, curl | HTTPS, redirección, salud y contenedores | Infraestructura |
| Estática / compilación | ESLint y Next build | Errores de código y construcción productiva | Frontend |

## 2.1 Ambiente y datos

Local: macOS, Node.js, navegador Chromium/Chrome, Docker Desktop, frontend Next.js, backend Express y Nginx. Producción: Azure VM roco-v4, Ubuntu 22.04, Docker Compose, Nginx y certificado Let's Encrypt en https://4-154-29-114.sslip.io. Los usuarios y credenciales de Playwright son ficticios; no se emplean datos personales reales.

# 3. CRITERIOS DE ENTRADA, SALIDA Y SEVERIDAD

| Criterio | Definición |
| --- | --- |
| Entrada | Código disponible; dependencias instaladas; ambiente o URL accesible; datos ficticios; caso y meta definidos. |
| Salida aprobada | Resultado obtenido coincide con el esperado, evidencia guardada y umbrales satisfechos. |
| Salida fallida | Diferencia reproducible, incidencia registrada con severidad, evidencia y pasos de repetición. |
| Salida bloqueada | Dependencia externa impide ejecutar; se documenta causa, responsable y nueva fecha. |
| Evidencia mínima | Reporte HTML/JSON, captura, salida de comando o documento firmado por responsable; sin secretos ni datos reales. |

| Severidad | Definición | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Pérdida/exposición de datos, caída total, firma inválida o acceso no autorizado. | Bloquea liberación. |
| Alta | Flujo principal inutilizable sin alternativa. | Corregir y reejecutar antes de liberar. |
| Media | Función degradada con alternativa o impacto limitado. | Plan de corrección y regresión. |
| Baja | Detalle visual o de texto sin afectar el flujo. | Puede programarse en backlog. |

# 4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

| Requisito | Descripción | Casos | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Validación y render seguro de plantillas | CP-01 a CP-07 | Automatizada |
| RF-AUT-01 | Inicio de sesión y manejo de sesión | CP-08 y CP-09 | Automatizada |
| RNF-REN-01 | Respuesta bajo concurrencia | CP-10 | Automatizada |
| RNF-USAB-01 | Accesibilidad y calidad web | CP-11 | Automatizada |
| RNF-INF-01 | HTTPS, salud y contenedores | CP-12 y CP-13 | Verificación |
| RNF-CAL-01 | Construcción y calidad estática | CP-14 | Automatizada |
| RNF-SEG-02 | Riesgo conocido de dependencias | CP-15 | Auditoría |

# 5. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Suite | Planificados | Aprobados | Fallidos | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jest | 11 | 11 | 0 | 2 suites; 100 % líneas seleccionadas |
| Playwright | 2 | 2 | 0 | Login válido e inválido |
| k6 producción | 1 | 1 | 0 | p95 290.56 ms; 0 % error HTTP |
| Lighthouse local | 1 | 1 parcial | 0 | Acc. 95 y BP 96; Performance 74 a mejorar |
| Infraestructura | 2 | 2 | 0 | HTTPS, login, health y contenedores |
| Build/lint | 1 | 1 | 0 | Next build y ESLint correctos |
| Auditoría dependencias | 1 | 1 parcial | 0 | 0 altas/críticas; 8 moderadas |

Resultado: 15 casos documentados: 13 cumplen completamente y 2 cumplen con observaciones de mejora. No existen casos fallidos en la evidencia conservada.

# 6. CASOS DE PRUEBA, RESULTADOS Y EVIDENCIAS

| ID / caso / procedimiento | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 Placeholders únicos Ejecutar Jest con tokens repetidos. | Devuelve employee.name y company.salary sin duplicados. | APROBADO. La lista contiene ambos tokens una sola vez. | Back/tests/unit/placeholders.unit.test.js; cobertura HTML |
| CP-02 Catálogo permitido Validar employee.name y company.position. | Acepta únicamente los placeholders catalogados. | APROBADO. Devuelve used_placeholders con los dos campos. | Mismo test unitario; Back/coverage/index.html |
| CP-03 Campo desconocido Validar employee.password. | Rechaza con error 400 y reporta el campo inválido. | APROBADO. Se produjo Invalid placeholder(s), código 400. | Mismo test unitario; reporte Jest |
| CP-04 Escape HTML Probar nulos, script, &, comillas y apóstrofe. | Convierte caracteres peligrosos y nulos a salida segura. | APROBADO. Las cinco ramas devolvieron el texto escapado esperado. | Back/tests/whitebox/template-render.whitebox.test.js |
| CP-05 Render de plantilla Sustituir tokens y omitir valor ausente. | Escapa valores, reemplaza tokens y deja vacío el dato faltante. | APROBADO. Coincidencia exacta con el HTML esperado. | Test whitebox; Back/coverage/placeholderRender.js.html |
| CP-06 Rechazo data-ph Enviar span con data-ph. | Rechaza antes del catálogo con DISALLOWED_DATA_PH. | APROBADO. Error 400 y razón esperada. | Test whitebox; reporte Jest |
| CP-07 Hash de evidencia Calcular SHA-256 de SEAL. | Hash estable a5fd...fad4. | APROBADO. Coincidencia exacta del hash. | Test whitebox; Back/coverage/html.js.html |
| CP-08 Login válido Enviar qa@seal.test y respuesta API 200 simulada. | Guarda token/usuario y redirige al Dashboard. | APROBADO. URL /, Dashboard visible, token y rol ADMIN guardados. | qa/e2e/login.integration.spec.js; qa/reports/playwright/index.html |
| CP-09 Login inválido Simular API 401. | Muestra Credenciales inválidas, conserva /login y no crea token. | APROBADO. Mensaje visible, URL /login y localStorage vacío. | Mismo spec y reporte Playwright |
| CP-10 Carga producción 50 VUs por 30 s sobre /login. | Error <1 %, p95 <500 ms y checks >99 %. | APROBADO. 1,342 req.; 0 % error; p95 290.56 ms; 99.63 % checks. | qa/reports/k6/summary-production.json |
| CP-11 Lighthouse Auditar página de login. | Accesibilidad y BP ≥85; Performance objetivo ≥85. | PARCIAL. Acc. 95, BP 96 y SEO 100; Performance 74, LCP 5.5 s. | qa/reports/lighthouse/seal-local-http.report.json |
| CP-12 HTTPS y salud Verificar redirección, /login y /api/health. | 301 a HTTPS, login 200 y health {ok:true}. | APROBADO. Los tres resultados se documentaron en producción. | docs/release/RESULTADOS_QA_PRODUCCION.md |
| CP-13 Contenedores Inspeccionar frontend, backend y Nginx. | Frontend/backend saludables y proxy público operativo. | APROBADO. Servicios saludables; puertos internos 3000/3001 y públicos 80/443. | RESULTADOS_QA_PRODUCCION.md; compose.yaml |
| CP-14 Build y lint Ejecutar comandos de frontend. | ESLint sin errores y build genera BUILD_ID. | APROBADO. Ambos comandos finalizaron correctamente el 10/08/2026. | Front/.next/BUILD_ID; npm --prefix Front run lint/build |
| CP-15 Dependencias Revisar auditoría de producción. | Cero vulnerabilidades altas o críticas. | PARCIAL. Meta crítica cumple; permanecen 8 moderadas transitivas de Firebase. | docs/release/RESULTADOS_QA_LOCAL.md |

# 7. COBERTURA PENDIENTE Y RIESGOS

| Área | Caso pendiente | Prioridad | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios | Crear, invitar, editar, deshabilitar y eliminar; validar roles. | Alta | Capturas/API + bitácora |
| Contratos | Carga DOCX, placeholders, versiones, comparación, borrador, publicación, clon y lock. | Alta | Capturas + archivos generados |
| Asignaciones | Precheck, creación, mensajes, aprobación/rechazo y PDF. | Alta | Playwright + PDF |
| Firma móvil | Token/QR, expiración, firma, evidencia e idempotencia. | Alta | Video/capturas + registro |
| Cliente | Perfil, asignaciones, mensajes, IA y descarga de PDF. | Media | Playwright |
| Recuperación | Solicitud, verificación, expiración y confirmación por correo. | Alta | Correo ficticio + API |
| Seguridad | Rate limit, JWT inválido, acceso cruzado de roles y tamaño de payload. | Alta | Pruebas API automatizadas |
| Observabilidad | Notificaciones, bitácora y registro de incidencias. | Media | Capturas + logs |

Riesgo principal: los resultados existentes son sólidos para los componentes probados, pero todavía no demuestran regresión integral de todos los flujos de negocio. La liberación académica puede conservarse; una liberación comercial debería cerrar primero los casos de prioridad alta.

# 8. PROCEDIMIENTO DE EVIDENCIA, INCIDENCIAS Y APROBACIÓN

## 8.1 Ejecución y resguardo

- Preparar datos ficticios y registrar versión, ambiente, fecha y responsable.

- Ejecutar el comando o procedimiento exacto del caso.

- Comparar resultado obtenido contra esperado y asignar Aprobado, Fallido, Bloqueado o Parcial.

- Guardar reporte/captura con nombre CP-XX-fecha; ocultar tokens, correos reales y datos contractuales.

- Si falla, abrir incidencia con severidad, pasos, evidencia, responsable y versión afectada; después corregir y reejecutar regresión.

## 8.2 Comandos reproducibles

| Suite | Comando | Salida / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Jest | npm --prefix Back run test:coverage | Back/coverage/index.html |
| Playwright | BASE_URL=https://URL npm --prefix qa run test:e2e | qa/reports/playwright/index.html |
| k6 | BASE_URL=https://URL k6 run qa/k6/load-test.js | qa/reports/k6/summary-production.json |
| Lighthouse | BASE_URL=https://URL npm --prefix qa run lighthouse | qa/reports/lighthouse/ |
| Frontend | npm --prefix Front run lint && npm --prefix Front run build | Front/.next/BUILD_ID |

## 8.3 Aprobación

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Hugo Mauricio Romero Rodríguez | ____________________ |
| Scrum Master | Miguel Ángel Leal Pérez | ____________________ |
| Equipo de desarrollo | Omar Hernández Cervantes / Miguel Ángel Durazno Martínez | ____________________ |