MINUTAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN

DE SOFTWARE

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI

PROFESOR:

Alicia Primero Álvarez

GRUPO:

DS01SV-25

ALUMNOS:

HUGO MAURICIO ROMERO RODRÍGUEZ

MIGUEL ÁNGEL LEAL PÉREZ

MIGUEL ÁNGEL DURAZNO MARTINEZ

OMAR HERNANDEZ CERVANTES

10 de agosto del 2026

San Juan del Río, Qro

INDICE

Minuta de reunión – fase 1: inicio del proyecto	3

MINUTA 01 — FASE DE INICIO

| Titulo: |  | # Minuta de reunión – fase 1: inicio del proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  | SEAL – Sistema de Elaboración y Automatización Legal de Contratos |  |  |  |  |  |
| Fecha: 18 de julio de 2026 |  | Lugar: Reunión Virtual | Responsable: Leal Pérez Miguel Ángel |  |  |  |  |
| Objetivo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Formalizar el inicio del proyecto SEAL, establecer la problemática que se busca resolver, definir la visión y alcance inicial, identificar a los interesados y establecer las bases documentales para iniciar la planeación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Participantes: |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Nombre |  |  | Cargo |  | Asistencia |  |
| 1 | Miguel Ángel Leal Pérez |  |  | Scrum Master |  | SI |  |
| 2 | Miguel Ángel Durazno Martinez |  |  | Developer |  | SI |  |
| 3 | Omar Hernandez Cervantes |  |  | Developer |  | SI |  |
| 4 | Hugo Mauricio Romero Rodriguez |  |  | Product Owner |  | SI |  |
| 5 | Héctor Saldaña Benítez |  |  | Cliente / Patrocinador |  | SI |  |
| Agenda: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema |  |  |  |  | Responsable |  | Estado |
| Presentación de la propuesta SEAL |  |  |  |  | Scrum Master |  | Completado |
| Identificación del problema |  |  |  |  | Equipo |  | Completado |
| Definición de visión, misión y objetivo |  |  |  |  | Product Owner |  | Completado |
| Definición del alcance inicial |  |  |  |  | Product Owner |  | Completado |
| Identificación de interesados |  |  |  |  | Scrum Master |  | Completado |
| Revisión de requerimientos iniciales |  |  |  |  | Equipo |  | Completado |
| Formalización del proyecto |  |  |  |  | Cliente / Equipo |  | Completado |
| Decisiones tomadas |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se aprobó continuar con el desarrollo de la propuesta SEAL. - Se estableció como solución una plataforma web tipo SaaS. - Se definió como alcance inicial la gestión y automatización de contratos. - Se establecieron los roles de Scrum del equipo. - Se acordó utilizar un Product Backlog como base para organizar las funcionalidades. La carta inicial establece precisamente que SEAL será una plataforma SaaS para automatizar generación, gestión y firma de contratos. |  |  |  |  |  |  |  |

| Problemas / impedimentos: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación: |  |  |  | Acción: |  |  |  |
| Durante el inicio fue necesario delimitar correctamente el alcance para evitar incorporar funcionalidades no contempladas inicialmente. |  |  |  | Se revisaron las funcionalidades propuestas y se establecieron los límites iniciales del proyecto. |  |  |  |
| Acuerdos y próximos pasos: |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo/Acción |  | Responsable |  |  | Fecha |  | Estado |
| Formalizar documentación de inicio |  | Equipo |  |  | Según cronograma |  | Completado |
| Elaborar Product Backlog |  | Product Owner |  |  | Según cronograma |  | Completado |
| Definir planificación inicial |  | Scrum Master / Equipo |  |  | Según cronograma |  | Completado |
| Preparar fase de planeación |  | Equipo |  |  | Según cronograma |  | Completado |
| Resumen de reunión |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la fase de inicio se establecieron las bases del proyecto SEAL, definiendo la problemática, visión, alcance, interesados, roles y requerimientos iniciales. Como resultado, el equipo obtuvo una base documental para continuar con la planeación del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmación |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Nombre |  | Cargo |  |  | Firma |  |
| 1 | Miguel Ángel Leal Pérez |  | Scrum Master |  |  |  |  |
| 2 | Miguel Ángel Durazno Martinez |  | Developer |  |  |  |  |
| 3 | Omar Hernandez Cervantes |  | Developer |  |  |  |  |
| 4 | Hugo Mauricio Romero Rodriguez |  | Product Owner |  |  |  |  |
| 5 | Héctor Saldaña Benítez |  | Cliente / Equipo |  |  |  |  |