REPORTE DEL PROYECTO

SEAL - SISTEMA DE ELABORACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
LEGAL DE CONTRATOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI

PROFESORA:

Alicia Primero Álvarez

GRUPO:

DS01SV-25

INTEGRANTES:

Hugo Mauricio Romero Rodríguez
Miguel Ángel Leal Pérez
Miguel Ángel Durazno Martínez
Omar Hernández Cervantes

10 de agosto de 2026

San Juan del Río, Qro.

ÍNDICE

- Resumen ejecutivo

- Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

- Módulos y alcance entregado

- Estado del proyecto y calidad

- Incidencias, riesgos y acciones

- Lecciones aprendidas y trabajo futuro

- Conclusión y fuentes de evidencia

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

SEAL es una plataforma web para elaborar, administrar, asignar y firmar contratos. La solución integra un frontend Next.js, una API REST con Express, persistencia y autenticación mediante Firebase, generación de documentos y PDF, firma móvil mediante token/QR, mensajería, asistencia con IA y controles de acceso por rol.

Al corte del 10 de agosto de 2026, el proyecto dispone de una versión desplegada en una máquina virtual de Azure mediante Docker, Nginx y HTTPS de Let's Encrypt. Las pruebas documentadas cubren lógica crítica de plantillas, integración del inicio de sesión, carga del sitio, accesibilidad y verificación de infraestructura. El resultado general es favorable, con acciones pendientes en cobertura de ramas, rendimiento de frontend, auditoría de dependencias moderadas y ampliación de pruebas end-to-end.

Estado general: EN CONTROL CON ACCIONES DE MEJORA. Los criterios críticos de liberación documentados se aprobaron; no se registraron fallos HTTP en la prueba de carga de producción.

Nota de alcance del reporte: no se recibió una línea base formal de presupuesto ni de cronograma, por lo que no se inventan indicadores de costo o variación de calendario. Los KPIs siguientes se limitan a evidencia verificable del repositorio y de los reportes QA.

# 2. INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIs)

| Indicador | Resultado / meta | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos automatizados aprobados | 13/13 (100 %) / meta 100 % | CUMPLE | 11 Jest + 2 Playwright; RESULTADOS_QA_PRODUCCION.md |
| Cobertura de código seleccionado | 46/46 líneas; 50/51 sent. / meta ≥ 80 % | CUMPLE | 100 % líneas; 98.03 % sentencias; coverage-summary.json |
| Cobertura de ramas | 19/24 (79.16 %) / meta ≥ 80 % | ATENCIÓN | Back/coverage/coverage-summary.json |
| Carga: percentil 95 | 290.56 ms / meta < 500 ms | CUMPLE | qa/reports/k6/summary-production.json |
| Carga: tasa de error HTTP | 0.00 % / meta < 1 % | CUMPLE | qa/reports/k6/summary-production.json |
| Checks de carga | 4,009/4,024 (99.63 %) / meta > 99 % | CUMPLE | qa/reports/k6/summary-production.json |
| Accesibilidad Lighthouse | 95/100 / meta ≥ 85 | CUMPLE | qa/reports/lighthouse/seal-local-http.report.json |
| Mejores prácticas Lighthouse | 96/100 / meta ≥ 85 | CUMPLE | Mismo reporte Lighthouse |
| Rendimiento Lighthouse | 74/100 / meta ≥ 85 | ATENCIÓN | FCP 0.9 s; LCP 5.5 s; reporte local |
| Verificación de producción | HTTPS, /login y /api/health aprobados | CUMPLE | docs/release/RESULTADOS_QA_PRODUCCION.md |
| Vulnerabilidades altas/críticas | 0 / meta 0 | CUMPLE | 0 frontend; 0 altas/críticas backend; 8 moderadas pendientes |

# 3. MÓDULOS Y ALCANCE ENTREGADO

| Módulo | Resultado entregado |
| --- | --- |
| Autenticación y usuarios | Inicio de sesión, activación, cambio/restablecimiento de contraseña, invitaciones, perfiles, roles y deshabilitación de usuarios. |
| Contratos y plantillas | Carga de contratos, catálogo de placeholders, versionado, comparación, borradores, publicación, clonación y bloqueo de edición. |
| Asignaciones y flujo | Prevalidación, creación de asignaciones, mensajes, aprobación/rechazo, PDF y seguimiento para administrador y cliente. |
| Firma digital | Generación y validación de tokens, flujo móvil, registro de firma y consulta de evidencia de firma. |
| IA y colaboración | Chats administrativos, edición asistida de plantillas, publicación a contrato y preguntas contextualizadas en asignaciones. |
| Interfaz y cumplimiento | Dashboard, clientes, contratos, plantillas, notificaciones, bitácora, ajustes, política de privacidad y protección de datos. |
| Infraestructura y liberación | Docker Compose, proxy Nginx, HTTPS/Certbot, health checks, scripts de despliegue, verificación, rollback y límites para VM. |

El inventario del repositorio contiene 62 endpoints Express y 16 páginas Next.js. Este conteo describe superficie implementada, no cobertura funcional completa; por ello no se presenta como porcentaje de avance.

# 4. ESTADO DEL PROYECTO Y CALIDAD

## 4.1 Calidad funcional y técnica

- Jest aprobó 11 pruebas sobre extracción, validación y renderizado seguro de placeholders, escape de HTML y generación de hash SHA-256.

- Playwright aprobó dos escenarios de integración del login: autenticación válida con almacenamiento de sesión/redirección y rechazo 401 sin crear sesión.

- El frontend completó lint y compilación de producción durante la revisión del 10 de agosto de 2026.

- La cobertura reportada se refiere a tres utilidades críticas seleccionadas; no representa a todo el backend.

## 4.2 Rendimiento, disponibilidad y seguridad

- k6 ejecutó 50 usuarios virtuales durante 30 segundos en producción: 1,342 solicitudes, 0 % de error HTTP, promedio de 124.91 ms y p95 de 290.56 ms.

- Quince verificaciones individuales superaron 500 ms (máximo 515.86 ms), aunque el percentil global y la tasa de checks de 99.63 % cumplieron los umbrales.

- La verificación de producción confirmó redirección HTTP a HTTPS, certificado válido, /login HTTP 200 y /api/health con respuesta {ok:true}.

- La auditoría reportó cero vulnerabilidades conocidas de producción en frontend y cero altas/críticas en backend; permanecen ocho moderadas transitivas asociadas al ecosistema Firebase.

# 5. INCIDENCIAS, RIESGOS Y ACCIONES

| Incidencia / riesgo | Impacto | Acción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx conservaba direcciones internas anteriores al recrear contenedores | Alto: respuestas 502 tras reconstrucción | Scripts de release y rollback reinician Nginx para resolver nuevamente frontend y backend. | RESUELTO |
| Lighthouse no abrió Chrome desde macOS contra producción | Medio: falta medición Lighthouse productiva | Se conservó el reporte local de los mismos contenedores; repetir desde CI o desde otra estación. | ATENCIÓN |
| Avisos de seguridad en Next.js | Alto: exposición potencial de dependencias | Actualización de Next.js 16.1.6 a 16.3.0 y nueva auditoría. | RESUELTO |
| Cobertura de ramas de 79.16 % | Medio: rutas alternativas sin validar | Agregar casos para ramas restantes y elevar la meta a 85 %. | ATENCIÓN |
| LCP de 5.5 s y Performance 74 | Medio: experiencia inicial lenta | Perfilar carga, dividir JavaScript, optimizar fuentes/recursos y repetir Lighthouse. | ATENCIÓN |
| Ocho dependencias moderadas transitivas | Medio: deuda técnica de seguridad | Evaluar actualización mayor de Firebase en rama controlada y ejecutar regresión. | ATENCIÓN |

# 6. LECCIONES APRENDIDAS Y TRABAJO FUTURO

- Conservar evidencia ejecutable en el repositorio permite distinguir resultados comprobados de funcionalidades únicamente implementadas.

- Los umbrales globales de carga deben acompañarse de percentiles, máximos y checks individuales para evitar conclusiones incompletas.

- El reinicio coordinado del proxy es parte del despliegue cuando los contenedores cambian de dirección interna.

- Los datos de prueba y las evidencias deben ser ficticios y no exponer credenciales, contratos reales ni datos personales.

## 6.1 Roadmap recomendado

- Ampliar Playwright a gestión de usuarios, contrato, asignación, firma móvil y control de roles.

- Elevar la cobertura de ramas a por lo menos 85 % sin presentar la cobertura de utilidades seleccionadas como cobertura total del backend.

- Reducir LCP a menos de 2.5 s y obtener Performance Lighthouse ≥ 85 en producción.

- Resolver o aceptar formalmente las ocho dependencias moderadas y automatizar auditorías en cada liberación.

- Mantener un tablero histórico de KPIs por versión para observar tendencia, no sólo una medición aislada.

# 7. CONCLUSIÓN Y FUENTES DE EVIDENCIA

SEAL cuenta con una base funcional e infraestructura de liberación verificadas. El proyecto cumple los controles críticos documentados de autenticación, lógica segura de plantillas, construcción, despliegue HTTPS y carga. La siguiente iteración debe concentrarse en ampliar la cobertura funcional end-to-end, mejorar el rendimiento visual y cerrar la deuda técnica señalada por cobertura de ramas y dependencias moderadas.

- docs/release/RESULTADOS_QA_PRODUCCION.md

- docs/release/RESULTADOS_QA_LOCAL.md

- Back/coverage/coverage-summary.json y Back/coverage/index.html

- qa/reports/playwright/index.html

- qa/reports/k6/summary-production.json

- qa/reports/lighthouse/seal-local-http.report.json

- Front/.next/BUILD_ID (compilación generada durante la revisión)